锦溪镇乡村振兴项目改造工程项目

零星工程劳务施工

招标文件

昆山市交通工程集团有限公司

二〇二零年九月

招标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 锦溪镇乡村振兴项目改造工程项目 |
| 2 | 工程概况 | 建设地点：昆山市 项目概况：昆山市锦溪镇境内停车位道板砖铺设、侧平石安装等工程 |
| 3 | 招标人 | 单位名称：昆山市交通工程集团有限公司 联系人：王工 电话： 13773125532 |
| 4 | 招标承包范围 | 锦溪镇乡村振兴项目零星工程劳务施工 |
| 5 | 施工供水、供电 | 投标人自行解决 |
| 6 | 质量标准 | 符合图纸及设计文件要求，满足规范要求 |
| 7 | 工期要求 | 满足招标人整体项目进展计划需要 |
| 8 | 投标单位要求 | 经营及财务状况良好，无外部债务纠纷。 有相应工程施工经验及施工能力 |
| 9 | 领取招标文件 | 时间：2020年9月8日—2020年9月10日 |
| 10 | 踏勘工程现场 | 自行踏勘 |
| 11 | 投标截止 | 截止时间：2020年9月10日下午16时 |
| 12 | 开标 | 时间：根据开标室预约时间 |
| 13 | 评标会 | 工程公司三楼开标室 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本壹份 |
| 15 | 其他事项 | 详见招标文件 |

锦溪镇乡村振兴项目改造工程项目

零星工程施工招标书

昆山市交通工程集团有限公司承接的   锦溪镇乡村振兴项目改造工程项目因工程建设需要，现将其中的部分零星工程劳务施工，采用公开招标形式择优选择施工单位。为充分体现公开、公平、公正、诚信的合作原则，根据本公司工程管理程序文件制定本标书。有能力、有信誉、有经验的施工单位均可参加，有合作经验的在同等条件下优先。

第一条、招标说明

1、本工程采用公开招标方式，择优选定一家协作施工单位承包本项目的 锦溪镇乡村振兴项目改造工程项目的零星工程施工。昆山市交通工程集团有限公司作为本工程项目的发包单位和招标单位，负责招标和签订施工合同。

2、本招标文件是锦溪镇乡村振兴项目改造工程招标过程中的规范性文件，是各投标编制投标书的重要依据，并作为合同的附件之一，具有法律效力。

3、不论投标结果如何，投标人应承担起投标文件编制与递交所涉及的一切费用。

4、工程概况

工程名称：锦溪镇乡村振兴项目改造工程项目

建设地点：锦溪镇

第二条、招标内容和范围

停车位道板砖铺设及侧平石安装等工程，锦溪镇境内。

第三条、承包方式

劳务分包，包工、包质量、包工期、包安全文明施工等，分包方式采用综合单价分包，工程税金由投标人承担（开具增值税专用发票），投标人在报价外予以考虑，并注明所含税率。

此次投标工程量清单报价包括零星工程所需的人工费、机械费、小型机具、水电费等 (具体费用组成详见招标工程量清单)，道板砖、混凝土、侧平石等主材由甲方提供，其余材料均由乙方自行负责，具体详见招标工程量清单。

第四条、技术标准和技术要求

1、按施工图施工；

2、本标书的有关要求；

3、施工图所明确采用的中国国家标准、部颁和苏州市有关标准、施工技术（验收）规程和规范；

4、投标人在投标过程中如发现招标文件中有需要澄清的地方，应及时向招标人咨询。

5、业主对本项目有关的标准化建设要求；

第五条、招标要求

见施工图纸设计要求。

第六条、实施和管理

1、投标人应在投标书编制中详细说明中标后承办此合同所委派的项目主管及施工人员的组成情况，承包方所委派的项目主管必须具有二年以上的工作经验，具有完成此项工作的经验和组织能力。承包方在实施本项目过程中，未经发包方同意不得调换项目主要负责人。本项目在施工过程中，承包方所委派的项目主管由于工作不力、不听从指挥、工作失职，发包方有权要求撤换，承包方不得托辞拖延。

2、承包方进度不得有违发包方的进度总要求。承包方将负责工期和经济方面的损失。

3、承包方应无条件接受发包方对各个阶段的质量监督和检测，并执行其指令，以确保工程质量优良。承包方应无条件接受发包方对工期和安装进度的协调和管理，以保工期能按时完成。

4、承包方从进驻施工现场开始，还应遵守发包方的治安、交通、保卫等工作的管理。

5、投标人应在投标书编制中详细说明现场的施工安全措施；防火措施；用电管理措施等，并指定专人负责此项工作，保证做到安全施工，文明管理。杜绝发生重大安全事故，承包方因管理不力等原因发生安全事故由承包方自行负担。

6、本施工项目不得转包，如发现立即取消承包方的承包资格，并由承包方承担发包方由此发生的一切经济损失。

第七条、工期和质量

1、本项目工期以甲方安排为准。

2、如果承包人不能按上款规定的时间（或项目部要求的合理时间内）开工或完成施工任务，则视为违约，甲方将没收履约保证金。

3、如果承包方不能按上款规定的最后时限完成所指定的项目，每逾期一天，承包方将被发包方处以2000的罚款，罚款将在合同支付结算中扣除。逾期十天以上，甲方可以要求承包方退出施工现场，且双方合同自动解除，未付工程款不再支付（非承包方原因导致的工期延误除外）。

4、质量要求：交工验收的质量评定合格，竣工验收的质量评定优良。

5、工程通过交通验收合格后起两年工程缺陷责任期。

第八条、投标要求

1、投标人应具有本行业的经济实体，经营状况良好。具有在苏州本地与工程相应工程的施工经验，且业绩信誉良好。具有承担该项工程的机械设备及其它相应配套施工设备。并在投标书中罗列近期内完成的项目名称、工程规模及施工内容。

2、投标书编制的主要内容；

1）投标综合说明及工程量一览表；

2）拟委派本项目的主要管理人员名单及业绩简况等；

3）投标人的投标书和报价书应正本壹份；

3、投标费用：

投标人应承担其编制投标文件与递交所涉及一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

4、招标文件的发放

凡符合招标要求且有意向投标的施工单位，请携带营业执照副本、授权委托书、身份证等复印件于2020年9月8日至2020年9月10日到招标单位领取招标文件。

5、招标文件的内容和效力

1）本工程招标文件是招标和投标的有效依据，也是中标后签订合同的基础，对招投标双方均具有约束力。投标人应认真研读招标文件的所有条款、须知和项目。如果投标人的标书不能满足或没有按照招标文件的规定投标，则可视为不确定标书，招标方有权不予受理。

2）本工程施工投标文件包括：a、投标承诺书；b、报价表； c、以往业绩情况表（近三年）；d、拟委任的主要管理人员和技术人员汇总表；e、拟投入本标段的主要施工机械表；f、不拖欠农民工工资承诺书。

6、投标答疑

1）招标单位对投标单位提出的问题进行口头解释与澄清，并进行补充说明和答疑。必要时将根据解答纪要整理成文件补充件，发送到各投标单位。

2）除招标单位向投标单位提供与本工程有关的情况外，投标单位也应通过现场勘查、自行了解取得与本工程施工承包可能发生的费用有关情况，包括交通、环保、治安、税收等。

7、投标书的编制和递交

1）投标书应按本招标书有关条款和附件所列内容、格式要求编制。投送的标书应按要求装订成册并装入档案袋中密封，在封口处骑缝加盖投标单位和法人代表或法人授权委托人印章，否则不予受理。

2）投标人将盖章并密封后的投标书递交招标单位。

3）投标文件提交截止时间：2020年9 月 10日下午16:00时，递交至：古城中路335号经营部。

4）要投标截止时间前送达的补充、修改投标书有效。若招标单位在投标截止时间内未收到投标单位的投标书，而且在该时间之前投标单位也未以任何可视为依据的形式告知招标单位原因并征得同意者，一律视为弃权。在投标截止时间后送达的投标书不再予以接受。

第九条、报价

1、本工程采用劳务分包方式，采用综合单价（税金不包含在单价内）。

2、投标人按照招标人提供工程量清单电子文件填写工程量清单，单价保留两位小数，总价不保留小数位。

3、工程量清单的子目及数量均不得更改，否则视为无效报价。投标人应默认为招标人自行组织施工。

4、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付按实际完成的工程量，由招标人按本工程量清单的单价和总价计算支付金额。

5、投标人组织施工的合同外工程（包括提供给投标人的清单未含子目及超出数量），必须由投标人向招标人进行书面申报，按招标人审批金额支付。

6、本工程招标人设最高限价49.35万元（含3%税），当投标人的报价超出上述范围时，作无效标处理。

十条、工程款支付

1、本项目无预付款。

2、甲方每月月底按上月结算款的70%支付给乙方，剩余工程款在工程竣工验收及缺陷责任期满合格后，一年内付清。具体要求在合同中另行协商，共同承担资金的风险。

3、乙方自行开具正规分包发票（增值税专用发票）。

第十一条、验收

交付验收的条件为工程在经过第三方检测单位检验合格、质监站验收通过后方可交付发包方。

第十二条、开标与评标

1、开标

1）开标由招标人自行组织，开标时无须邀请投标人参加。

2）开标时，由招标人员检查投标文件密封情况，经确认无误后拆封。

3）在开封时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标记的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章及企业法定代表人印章或签名的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书及委托代理人印章或签名的；

（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

2、评标

1）评标内容保密：开标后，直到宣布中标人为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授权合同的信息，都不得向投标人及其他人泄露。

2）评标办法:定标根据综合分（管理及协作性、业绩分、报价分）高低确定中标人。

管理水平及协作性评分为：根据以往的施工管理能力及施工配合度等进行评分。分优、良、中、差四等，“优”得8-10分、“良”得5-7分、“中”得3-4分、“差”得0-2分。如投标单位以前没有合作过，对该单位不了解，该项得分按“中”定为3-4分。由评标委员会成员根据投标人以往合作过的工程的综合表现各自进行评分，然后取其平均得分。

业绩分（质量、进度、安全等）：根据以往的施工质量、进度、安全等进行评分。分优、良、中、差四等，“优”得8-10分、“良”得5-7分、“中”得3-4分、“差”得0-2分。如投标单位以前没有合作过，对该单位不了解，该项得分按“中”定为3-4分。由评标委员会成员根据投标人以往合作过的工程的综合表现各自进行评分，然后取其平均得分。

报价分：评标基准价为有效标的最低报价，基数分为80分，偏差率=100%*（投标人投标价-评标基准价）/评标基准价，报价得分=80-偏差率*100*E1，E1为投标价每高于评价基准价一个百分点的扣分值，E1=1.0（即报价每上升上1个百分点得分扣1分）。

综合得分＝管理水平及协作性分+业绩分（质量、进度、安全等）+报价分。

3）评标委员会推荐综合得分最高的投标人为中标候选人，排序第二、第三的依次为后备的中标候选人。

第十三条、授予合同

1、中标通知书

评标小组确定中标人后，将以书面形式通知中标人。中标通知书是合同组成部分。

2、合同协议签署

中标人应按中标通知书规定时间、地点前往与发包单位签订合同。

| 锦溪镇乡村振兴项目改造工程项目零星工程劳务清单表 |
| --- |
| 序号 | 子目名称 | 子目特征 | 单位 | 数量 | 单 价(元) | 合 价(元) | 备注 |
| 1 | 道板砖铺装 | 20*10*6cm道板砖铺装 | ㎡ | 6000 |  |  | 甲供主材，乙方负责劳务、工具等 |
| 2 | 侧石安装 | 60*10*25cm侧石安装 | m | 5000 |  |  | 甲供主材，乙方负责劳务、工具等 |
| 3 | 侧石安装 | 60*10*26cm平石安装 | m | 3000 |  |  | 甲供主材，乙方负责劳务、工具等 |
| 4 | 界石安装 | 60*10*8cm界石安装 | m | 2000 |  |  | 甲供主材，乙方负责劳务、工具等 |
| 5 | 墙面粉刷 | 20厚1;3水泥砂浆打底找平 | ㎡ | 1000 |  |  | 乙方负责所有材料人工等 |
| 6 | 脚手架 | 满堂脚手架 基本层 高5m以内 | ㎡ | 400 |  |  | 乙方负责所有材料人工等 |
| 7 |  | 合计 |  |  |  |  | 不含税 |
|  |  |  |  |  |  |  | 含3%税 |

锦溪镇乡村振兴项目改造工程项目

投  标  文  件

投标人：              （盖单位章）

年        月        日

目  录

一、投标承诺书

二、报价书

三、以往业绩情况表

四、拟委任的主要管理人员和技术人员汇总表

五、拟投入本标段的主要施工机械表

六、不拖欠农民工工资承诺书

一、投标承诺书

致：昆山市交通工程集团有限公司

一、根据已收到的招标文件，我单位愿意接受贵公司的招标文件的所有要求，经考察施工现场和研究上述工程的招标文件后，决定递交   锦溪镇乡村振兴项目改造工程项目的投标文件，一旦我方中标，在全部同意招标文件内容的前提下，我方保证：

1、工期按项目部要求时间内竣工验收并移交整个工程；

2、工程质量等级  合格  ；

3、人员设备按施工组织设计部署及时到位；

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定共同地和分别地承担责任；

三、除非另外达成协议并生效，我单位将履行投标文件所作出的任何承诺。

投标单位（盖章）

法定代表人（或授权代理人）签字：

日期：      年       月       日

二、报 价 书

致：  昆山市交通工程集团有限公司

1、经认真研究了招标文件后，我们愿意以工程报价总价           元（含税价）承接   锦溪镇乡村振兴项目改造工程项目工程的施工任务，最终结算以实际完成的工程量及分包单价作为结算依据，并不因市场价格的波动而改变，按合同条件、技术规范等要求，提供所需的招标文件要求及一切相关服务。

2、如果你单位接受我们的投标，我们保证在签订合同协议书之后尽快组织进场施工，并在合同协议书期限内完成规定的全部施工及相关服务任务。

3、我们理解，你单位不一定能接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标，同时也理解，你单位不负担我们任何投标费用。

附：报价明细表

投标单位（盖章）

法定代表人（或授权代理人）签字：

日期：      年       月       日

三、以往业绩情况表（近三年）

| 已经做过的类似工程项目名称 | 主要内容 | 造价（万元） | 建设或总承包单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元） |  |  |  |

### 四、拟委任的主要管理人员和技术人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似施工经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 五、拟投入本标段的主要施工机械表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 国别产地 | 制造年份 | 定额功率（kW） | 生产能力 | 数量（台） | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |

六、不拖欠农民工工资承诺书

致：昆山市交通工程集团有限公司

我单位在   锦溪镇乡村振兴项目改造工程项目招标中若有幸中标，在这次工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：

为切实落实民工工资支付问题，保障劳务作业人员的合法权益，根据苏州市人民政府《关于印发苏州市市区建筑业企业工资担保暂行办法的通知》（苏府）【2004】149号）文件精神。我单位在本项目实施过程中，确保按照依法签订的劳动合同的约定日期按月足额支付劳务作业人员工资；并且，同意业主在支付我项目部动员预付款时，按《办法》规定的额度代扣民工工资支付担保金，同意业主可以用担保金来垫付拖欠的民工工资，并及时补足支付担保金。

每月除按规定报送的财务支付月报，还根据业主需要提供该项目按时足额支付工资情况的相关资料（包括该项目劳务作业人员名册、职工工作卡及有关支付工资的财务证明等），并主动督促分包队伍和关联单位做好民工工资支付工作并对分包单位的民工工资支付负总责。若因拖欠民工工资出现举报投诉、聚众闹事、集体上访等事件，我单位愿承担所有责任。

承诺单位：　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （亲笔签名）

日    期：      年      月      日